МИНОБРНАУКИ РОССИИ

### федеральное государственное автономное образовательное учреждение

### высшего образования

### «Санкт-Петербургский государственный политехнический

### университет Петра Великого»

(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Предметная область

студента 24290907/3091 группы

специальности	09.02.07

Семененко Натальи Дмитриевны

Преподаватель: Иванова Дарья Васильевна

Санкт-Петербург

2026 г.

Каскадная модель

Проект разбивается на строго последовательные этапы, переход на следующий этап невозможен без полного завершения предыдущего. Каскадная модель подходит для технической реализации сайта пекарни после того, как завершено проектирование. В нашем проекте это имеет ключевое значение: визуальный стиль, структура каталога выпечки и логика оформления заказа утверждаются один раз, что позволяет команде двигаться строго по этапам без отклонений от курса.

Преимущества:

- позволяет четко закрепить утвержденный дизайн-макет и структуру страниц;

- обеспечивает прозрачный контроль за ходом разработки на каждом этапе;

- упрощает составление инструкций по администрированию сайта (добавлению новых товаров, изменению цен);

- дает возможность провести глубокое тестирование всей системы перед запуском;

- защищает проект от спонтанных и хаотичных правок в процессе написания кода.

Недостатки:

- высокие риски: если на этапе тестирования обнаружится ошибка в логике программы, изменения обойдутся дорого;

- заказчик видит готовый сайт только в самом конце проекта;

- любая недоработка в техническом задании обнаружится только на финальных стадиях.

Для нашего проекта эти недостатки не являются критичными, так как архитектура интеграции (с CRM и онлайн-кассой) закладывается на старте. Риск удорожания закрывается тем, что сайт начинает приносить заказы и окупать себя уже после первой итерации.

Вывод: итерационная модель отлично подходит для запуска сайта пекарни через MVP (минимальный продукт), позволяя бизнесу начать продажи без ожидания сложного функционала.

Спиральная модель

Проект проходит по спирали, где каждый виток включает в себя: определение целей, оценку рисков, разработку/тестирование и планирование следующего витка. Спиральная модель подходит проекту, если запуск сайта связан с колоссальными финансовыми или техническими рисками. В нашем случае (для локальной пекарни) модель является избыточной, так как разработка интернет-витрины — это стандартная задача с понятными технологиями.

Преимущества:

- самый глубокий и жесткий анализ рисков на каждом витке разработки;

- высокое качество и надежность сложных интеграций (например, с автоматическими печами или сложной логистикой);

- возможность остановить проект на любом этапе с минимальными потерями.

Недостатки:

- очень высокая стоимость проектирования и менеджмента;

- сроки разработки затягиваются из-за постоянного риск-анализа.

Для нашего проекта эти недостатки критичны, так как пекарне важно открыться и начать продажи быстро, не переплачивая за избыточную документацию и бесконечные согласования рисков.

Вывод: спиральная модель не подходит для сайта пекарни из-за высокой стоимости процессов и неоправданно долгих сроков разработки.

Инкрементная модель

Разработка разбивается на повторяющиеся циклы (итерации). С каждой новой итерацией (инкрементом) создается более сложная и функциональная версия сайта. Итерационная модель подходит проекту для постепенного наращивания функционала сайта пекарни. В нашем случае это важно, потому что позволяет быстро запустить базовую версию (например, витрину и контакты), а затем добавлять сложные модули (онлайн-оплату, корзину, систему лояльности) по мере готовности бизнеса.

Преимущества:

- позволяет быстро запустить первую рабочую версию сайта;

- снижает финансовую нагрузку за счет поэтапного финансирования;

- дает возможность наполнять каталог выпечки параллельно с разработкой кода;

- помогает получать раннюю обратную связь от первых покупателей;

- упрощает тестирование каждого отдельного программного блока.

Недостатки:

- требует строгого контроля архитектуры, чтобы новые функции не ломали старые;

- итоговые сроки и бюджет проекта могут сдвигаться при добавлении новых итераций.

Для нашего проекта эти недостатки не являются критичными, так как архитектура интеграции (с CRM и онлайн-кассой) закладывается на старте. Риск удорожания закрывается тем, что сайт начинает приносить заказы и окупать себя уже после первой итерации.

Вывод: итерационная модель отлично подходит для запуска сайта пекарни через MVP (минимальный продукт), позволяя бизнесу начать продажи без ожидания сложного функционала.

Итоговый выбор модели проекта

Для проекта выбрана комбинированная модель жизненного цикла:
Каскадная модель + инкрементная модель.

На первом этапе используется каскадная модель. Она нужна для жесткой фиксации структуры, технического задания и макетов визуальной части сайта пекарни. Это позволяет утвердить путь пользователя:
Главная страница (витрина выпечки) → каталог товаров → корзина → оформление доставки/самовывоза → онлайн-оплата.

После фиксации требований и дизайна дальнейшая техническая сборка, подключение онлайн-оплаты проводятся по итерационной модели. Функционал сайта внедряется поэтапно: сначала запускается базовая витрина, затем подключается корзина, и в последнюю очередь — модули оплаты и автоматизации.

Комбинированный подход оптимален для веб-сайта, так как слабые стороны одного метода компенсируются преимуществами другого. Использование каскадных принципов на начальном этапе гарантирует сохранность фирменного стиля и структуры страниц, предотвращая спонтанные изменения в визуальной концепции. В свою очередь, итеративное программирование удерживает команду в рамках графика, снижает риски сбоев при интеграции платежного шлюза и позволяет внедрять сложные сервисы постепенно, распределяя финансовую нагрузку.

Смена:
Мы изменили подход не потому, что первый вариант был ошибочным. Просто мы лучше разобрались в особенностях работы пекарни и уточнили требования к сайту. В чистом виде ни одна модель нам не подходила: обычный каскад был опасен из-за риска сбоев при одновременном запуске оплаты и внутренних систем, постоянные итерации могли испортить единый внешний вид бренда, а спиральный цикл привел бы к лишней бюрократии. Поэтому мы выбрали сбалансированный гибридный формат: сначала жестко фиксируем дизайн и логику страниц по каскаду, а затем поэтапно создаем и тестируем технические модули.